Sistema de Gestión de Telefonía

Documentación del Proyecto

Documento vivo. Se actualiza a medida que se toman decisiones. Sirve como referencia común entre el desarrollador y la IA.

# 1. Qué es el proyecto

Aplicación web para centralizar y controlar todos los recursos de telefonía de una organización: teléfonos fijos, extensiones y líneas/dispositivos móviles.

Hoy esa información está dispersa (Excel, papel, memoria de la gente). El sistema debe responder en cualquier momento:

- ¿Qué recursos existen?

- ¿Dónde están?

- ¿Quién los usa?

- ¿Qué estado tienen?

- ¿Cuánto cuestan?

# 2. Stack técnico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | React |
| Backend | FastAPI |
| Base de datos | PostgreSQL (decidido en diseño) |
| Comunicación | API REST |

# 3. Módulos principales (alcance inicial)

## 1. Telefonía fija

Teléfonos: número, ubicación, responsable, estado.

## 2. Extensiones

Número de extensión, a qué teléfono pertenece, responsable, estado. Una extensión puede moverse de un teléfono a otro con el tiempo.

## 3. Telefonía móvil (líneas)

Número, operador, plan, ICCID/IMSI, responsable.

## 4. Dispositivos móviles

Marca, modelo, IMEI, estado. Un dispositivo y una línea son cosas separadas: una línea puede pasar de un dispositivo a otro.

## 5. Personas

Quién usa o es responsable de cada recurso.

## 6. Locales/ubicaciones

Edificio, oficina, piso.

## 7. Departamentos

Estructura organizativa.

## 8. Proveedores y operadores

Quién presta el servicio.

## 9. Planes y contratos

Qué se contrató, cuánto cuesta, vencimientos.

## 10. Costes

Cuotas mensuales por línea/servicio/departamento.

## 11. Estados

Activo, inactivo, suspendido, en reparación, dado de baja, etc. (lista definitiva pendiente).

## 12. Búsqueda y filtros

Por número, persona, departamento, estado, etc.

## 13. Dashboard

Resumen general (cantidad de recursos, coste mensual, alertas).

## 14. Reportes

Inventarios y listados exportables (Excel/CSV/PDF).

## 15. Usuarios y permisos

Roles: administrador, gestor, solo consulta.

## 16. Historial de cambios

Quién cambió qué y cuándo (para datos clave, no todo).

No todo esto entra necesariamente en la v1. Se prioriza después del levantamiento de requisitos.

# 4. Entidades conceptuales (borrador, sin modelo de BD todavía)

Persona, Departamento, Local, Edificio, Teléfono fijo, Extensión, Línea móvil, SIM, Dispositivo móvil, Proveedor, Operador, Plan, Contrato, Coste, Usuario del sistema, Rol, Historial

Relaciones clave:

- Persona → tiene asignada → Línea móvil / Dispositivo / Extensión

- Extensión → pertenece a → Teléfono fijo

- Línea móvil → usa → SIM, pertenece a → Plan, la da → Operador

- Teléfono/Dispositivo → está en → Local

- Plan → pertenece a → Contrato

# 5. API (borrador de recursos, no de endpoints finales). Prefijo definitivo: /api/v1

/api/auth /api/personas /api/departamentos /api/locales /api/telefonos /api/extensiones /api/lineas /api/dispositivos /api/sim /api/proveedores /api/operadores /api/planes /api/contratos /api/costes /api/reportes

# 6. Seguridad (mínimos)

Autenticación, autorización por roles, HTTPS en producción, validación de datos de entrada, no exponer información sensible en la API.

# 7. Cosas pendientes de decidir (levantamiento de requisitos)

☐ Motor de base de datos (decidido: PostgreSQL) (decidido: PostgreSQL)

☐ Lista definitiva de estados

☐ Roles definitivos y qué puede hacer cada uno

☐ Si hace falta importar datos desde Excel existente

☐ Qué reportes son realmente prioritarios

☐ Qué campos son obligatorios por recurso

# 8. Roadmap sugerido

- Requisitos con los responsables reales

- Modelo de datos definitivo (definido en la seccion 10)

- Diseño de API (endpoints concretos)

- Backend (FastAPI)

- Frontend (React)

- Integración y pruebas

- Seguridad y despliegue

# 9. Ideas para versiones futuras (no v1)

Alertas automáticas, notificación de contratos por vencer, código QR para equipos, integración con centrales telefónicas, estadísticas avanzadas, control de préstamos de equipos.

# 10. Modelo de base de datos

Decisión: PostgreSQL. ORM: SQLAlchemy 2.0 (async). Migraciones: Alembic.

Organización: departamentos (jerárquica: departamento_padre), edificios, locales

Personas: datos de la persona + FK a departamento

Catálogos: estados (activo, inactivo, suspendido, en reparación, de baja...), proveedores, operadores

Telefonía: telefonos (fijos), extensiones, lineas (móviles), sims, dispositivos (móviles)

Contratos y planes: contratos (proveedor, vencimientos) y planes (operador, coste mensual)

Asignaciones: tabla que relaciona persona con un recurso (línea/dispositivo/extensión) y fechas de inicio/fin. Permite mover recursos entre personas a lo largo del tiempo y consultar quién usó cada recurso

Costes: cuotas mensuales por línea/servicio/departamento (periodo, concepto, monto, moneda)

Seguridad: usuarios y roles (admin, gestor, solo consulta)

Historial: quién cambió qué y cuándo (entidad, entidad_id, acción, campo, valor_anterior, valor_nuevo)

## Relaciones clave

local → edificio (N:1)

persona → departamento (N:1)

telefono → local (N:1) y telefono → estado (N:1)

extension → telefono (N:1) y extension → estado (N:1)

linea → operador (N:1), linea → plan (N:1), linea → sim (1:1) y linea → estado (N:1)

plan → operador (N:1) y plan → contrato (N:1)

contrato → proveedor (N:1)

dispositivo → local (N:1) y dispositivo → estado (N:1)

asignacion → persona (N:1) y asignacion → recurso (línea/dispositivo/extensión) con rango de fechas

## Estados

Se mantiene la tabla catálogo "estados" hasta definir la lista definitiva en el levantamiento de requisitos

# 11. Estructura del backend (FastAPI)

backend/app/main.py — creación de la app y montaje de routers

backend/app/core/ — configuración (config.py) y seguridad (security.py: auth, JWT, hash de contraseñas)

backend/app/db/ — engine, sesión y Base declarativa (session.py, base.py)

backend/app/models/ — modelos SQLAlchemy agrupados por módulo (organizacion, catalogos, telefonia, planes, costes, auth, historial)

backend/app/schemas/ — esquemas Pydantic de entrada/salida por entidad

backend/app/api/deps.py — dependencias reutilizables (get_db, get_current_user, require_roles)

backend/app/api/v1/router.py — agrupa todos los endpoints bajo el prefijo /api/v1

backend/app/api/v1/endpoints/ — un módulo por recurso (auth, personas, departamentos, locales, telefonos, extensiones, lineas, dispositivos, sims, proveedores, operadores, planes, contratos, costes, reportes, historial)

backend/app/services/ — lógica de negocio (asignaciones, costes, reportes)

backend/alembic/ — migraciones de base de datos

backend/tests/ — pruebas de API (pytest)

backend/requirements.txt — dependencias

backend/.env.example — variables de entorno de ejemplo (DATABASE_URL, SECRET_KEY, etc.)

## Dependencias del backend (v1)

fastapi y uvicorn[standard]

sqlalchemy 2.0 y psycopg[binary]

alembic

pydantic-settings

python-jose[cryptography] (JWT) y bcrypt (contraseñas)

python-multipart (formularios de login)

## Principio de modularidad (requisito)

El backend se organiza por modulos independientes: cada recurso (telefonos, extensiones, lineas, dispositivos, personas, costes, etc.) tiene su propio modelo, esquema y grupo de endpoints.

Si algo se rompe, se sabe exactamente donde mirar: el modulo del recurso afectado (models, schemas, endpoints), sin tocar el resto.

Las dependencias cruzadas entre modulos se reducen al minimo y se canalizan por los servicios (backend/app/services) o por referencias puntuales de FK en el modelo.

Regla de mantenimiento: un cambio que afecte a un recurso debe tocar unicamente los archivos de su modulo y sus migraciones. Si requiere tocar otro modulo, es senal de que la frontera del modulo esta mal definida y hay que corregirla antes de avanzar.

La misma idea se aplicara al frontend (un modulo/feature por recurso) cuando se arranque esa capa.

# 12. Navegacion de la aplicacion

La pantalla principal del sistema es "Telefonos", con dos pestanas: Fijos y Moviles.

Cada item de la lista es un telefono: numero, responsable, estado y ubicacion. La busqueda y los filtros se activan desde la lista (modulo 12 original).

## Detalle de un telefono (al tocarlo)

Fijo: numero, ubicacion (local/edificio), responsable, estado, extension(es), proveedor, contrato (si aplica), costes e historial.

Movil: numero de linea, operador, plan, SIM (ICCID/IMSI), dispositivo (marca, modelo, IMEI), responsable, estado, costes e historial.

El detalle es un AGREGADO: el endpoint del recurso devuelve el objeto enriquecido con sus relaciones. La composicion ocurre en backend/app/services, sin acoplar los modulos entre si (respeta el principio de modularidad).

## API

GET /api/v1/telefonos — lista de fijos (filtros y busqueda)

GET /api/v1/telefonos/{id} — detalle agregado de un fijo

GET /api/v1/lineas — lista de moviles (filtros y busqueda)

GET /api/v1/lineas/{id} — detalle agregado de una linea

Cómo usar este documento: cada vez que se tome una decisión (ej. "usamos PostgreSQL", "el rol Consulta no puede exportar"), se anota aquí en la sección correspondiente, para que tanto vos como la IA trabajen siempre con el mismo contexto actualizado.